“基于AI的校园智能导航系统”课题申报书（优化版）

一、研究背景与意义

1. 问题提出

随着高校多校区、复杂建筑布局的普遍化，校园内部导航已成为师生日常出行的重要痛点。现有地图应用（如高德、百度）未覆盖教学楼内部、无障碍设施、实时动态事件（如施工、活动拥堵）等校园专属场景，导致“最后一公里”导航缺失。尤其对新生、残障人士及跨校区通勤师生而言，缺乏实时、精准、个性化的导航支持，影响校园出行效率与体验。

2. 研究意义

- 实践意义：构建贴合校园真实场景的智能导航系统，提升师生出行效率，推动智慧校园建设。

- 学术意义：探索封闭场景下AI路径规划的动态优化方法，拓展多模态导航技术的应用边界。

- 社会意义：通过无障碍导航等功能体现人文关怀，系统具备向中小学、科技园区等类似场景推广的潜力。

二、研究现状与创新定位

当前国内外校园导航系统普遍存在静态数据更新滞后、缺乏实时动态调度、未融合多模态交互等问题。本项目以AI动态路径规划与多模态校园服务集成为核心，致力于实现从“静态查询”到“动态智能导航”的跨越。

三、研究内容与技术路线

1. 研究内容

- 校园多源数据融合建模：整合GIS地理信息、室内楼层图、无障碍设施数据及实时事件（施工、课表、班车）。

- 动态路径规划算法设计：在传统Dijkstra算法中引入实时权值调整机制，支持“最短时耗”“无障碍优先”“拥堵避开”等多目标优化。

- 多模态交互系统开发：融合语音导航、AR实景引导及可视化楼层地图，提升用户交互体验。

- 校园服务智能联动：接入教室预约、食堂人流等校内服务数据，实现导航与校园生活场景深度融合。

2. 技术路线

- 阶段一（1个月）：需求调研与数据规范制定。

- 阶段二（2个月）：校园静态/动态数据采集与建模。

- 阶段三（3个月）：AI路径规划算法研发与多模态导航模块开发。

- 阶段四（2个月）：系统集成与多轮测试（单元→集成→用户测试）。

- 阶段五（1个月）：部署试点、收集数据、完成成果总结。

四、主要创新点

- 实时动态路径规划：引入校园实时事件数据，使导航系统具备动态调整与预警能力。

- 全场景无障碍导航：专为残障师生设计，标识电梯、坡道、无障碍卫生间等设施。

- “导航+服务”一体化：首次将校内服务（预约、排队、班车）与导航系统深度集成。

五、预期成果

- 可运行系统：微信小程序一套，支持Android/iOS。

- 学术成果：在省级及以上期刊发表论文1篇。

- 知识产权：申请软件著作权1项。

- 项目文档：包括需求分析报告、技术实现手册及试点评估报告。

六、团队与保障

- 团队组成：5名核心成员（计算机3人、社会学1人、设计1人）+ 2名指导教师（AI算法与智慧校园建设方向）。

- 技术基础：团队已掌握Python、GIS、小程序开发等技术，有校园类项目开发经验。

- 资源支持：学校提供实验环境、数据接口及导师全程指导。

如果需要进一步突出申报策略或匹配某一省份的具体政策导向，我可继续协助调整。